Eurocode-laskentapohjien laadintahanke

Hankkeen yleisohje

### Eurokoodeihin perustuvien laskentapohjien laatiminen

Hankkeen tausta ja tarkoitus:

Eurokoodien käyttöönotto 01.04.2010 mennessä on suuri haaste Suomalaisille rakennesuunnittelutoimistoille ja tulee aiheuttamaan toimistoille koulutuksellisia, aikataulullisia, teknisiä ja mahdollisesti myös taloudellisia paineita.

Eurokoodien käyttöönottoa käytännön suunnittelutehtävissä voidaan merkittävästi edesauttaa laatimalla kattavat ja virheettömät laskentapohjat/ohjelmistosovellutukset tärkeimmistä mitoitustehtävistä. Kaupallisia laskentasovellutuksia on saatavilla hyvin rajoitetusti kotimaasta ja ulkomaiset sovellutukset eivät tällä hetkellä sisällä FinNA-tukea.

Toimistoissa käytössä olevat laskentapohjat/sovellutukset ovat yleensä toimistojen itse omaan käyttöönsä kehittämiä, pääosin RakMk:n, mutta osittain myös ENV-normeihin pohjautuen. Joissakin toimistoissa EN-normeihin pohjautuvien ohjelmistojen kehitystyö on jo aloitettu omaehtoisesti.

SKOL:in rakennetoimikunnan asettamassa työryhmässä on keväällä 2008 valmisteltu hanketta EN-normeihin perustuvien laskentapohjien laatimiseksi yhteistyössä SKOL:in jäsentoimistojen, materiaalijärjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Samassa yhteydessä on selvitetty myös Eurokoodien käyttöönottoon liittyviä koulutustarpeita ja osallistuttu koulutuksen suunnitteluun yhdessä koulutusorganisaatioiden kanssa.

Hankkeen nykyvaihe ja tavoitteet:

Hanke on aloitettu kartoittamalla kyselyn avulla toimistojen käytössä tälle hetkellä olevien, Eurokoodiin perustuvien laskentapohjien laajuus ja taso. Toimistojen yhteistyönä on lisäksi laadittu kattava luettelo tarvittavista EN-laskentapohjista materiaaliryhmittäin. Luettelo laskentasovellutuksista on liitteessä 1.

Tämän hetkisen näkemyksen mukaan tarvittavia laskentapohjia on yhteensä noin 150 kpl. Materiaalijärjestöjen, oppilaitosten ja toimistojen keskeneräisiä, päivitettäviä tai tarkastusta vailla olevia EN- tai ENV-pohjaisia sovellutuksia on käytettävissä kehitystyön pohjaksi noin 120:een eri mitoitustehtävään.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa käytännön rakennesuunnitteluun hyvin soveltuvat, riittävän tasokkaat ja toiminnaltaan virheettömät laskentapohjat/sovellutukset hankkeeseen osallistuvien osapuolien käyttöön 01.04.2010 mennessä.

Periaatteena on, että laskentapohjien laatiminen tapahtuu vastavuoroisuus- ja tasapuolisuusperiaatteilla laativan tahon resurssit ja tulevat hyödyntämismahdollisuudet huomioiden. Tarkoituksena on, että tässä hankkeessa laaditut pohjat jaetaan kaikille osallistujille ja että rahallisia kompensaatioita ei käytetä. Mukana olevat suunnitteluyritykset voivat hyödyntää laskentapohjia omassa liike-, opetus- ja koulutustoiminnassaan, mutta eivät luovuttaa niitä kolmansille osapuolille. Materiaalijärjestöjen jäsenet voivat hyödyntää pohjia tuotekehitystoiminnassaan, mutta järjestöt eivät saa hyödyntää tuloksia kaupallisesti. Mukana olevat oppilaitokset voivat hyödyntää pohjia opetustoiminnassa, mutta eivät luovuttaa niitä edelleen kaupallisesti hyödynnettäviksi. Hankkeen ulkopuolella olevien oppilaitosten oikeuksista käyttää aineistoa päättää ohjausryhmä. Projektin yhteydessä pyritään sopimaan laskentapohjien keskitetystä ylläpidosta ja kehityksestä. Jokaisella ryhmän jäsenellä on kuitenkin jatkossa myös oikeus kehittää laskentapohjia itsenäisesti haluamallaan tavalla.

Hankkeen organisointi:

27.8.08 tietojen mukaan osallistumishalukkuutensa hankkeeseen on ilmoittanut 11 toimistoa (8 sompaa ja 3 pienempää), 7 AMK:ta, sekä TKK, BY ja TRY.

SKOL:in rakennetoimikunta on nimennyt hankkeeseen työryhmän, jonka muodostavat Ismo Tawast ( RF ), Sami Lampinen ( WSP), Matti Kiiskinen, siht. (SKOL) ja Harri Tinkanen pj. ( Y&T).

Hankkeen käynnistyspalaverissa 25.06.08 hankkeelle valittiin ohjausryhmä, jonka muodostavat Harri Tinkanen (pj), Tero Aaltonen, Tapio Aho, Vesa Järvinen, Sami Lampinen, Heikki Solarmo, Ismo Tawast, Markku Varis ja Matti Kiiskinen (siht).

Käynnistyspalaverissa muodostettiin toimialaryhmäjako, päätettiin ryhmiin osallistujat ja valittiin ryhmille vetäjät.

Ryhmiä täydennetään edelleen halukkailla yrityksillä ja henkilöillä.

Toimialaryhmien työohjeet

- Toimialaryhmät kokoontuvat itsenäisesti vetäjänsä johdolla noin kerran kuukaudessa. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka jaetaan ryhmän jäsenien lisäksi myös ohjausryhmälle.

Toimialaryhmien työtä ohjaa ja koordinoi ohjausryhmä sekä lähtötietoina ovat ohjausryhmän teettämät ja hyväksymät määrittelyohjeet

- Ryhmät tarkastavat ja täydentävät liitteessä 1 olevan luettelon laadittavista laskentapohjista ja niiden sisällöstä ohjausryhmän hyväksyttäväksi.

- Ryhmät kartoittavat ja luetteloivat kaupallisesti saatavilla olevien laskentasovellutukset ja niiden käyttökelpoisuuden. Selvityksessä tulee kiinnittää huomiota mm. ohjelmistojen FinNa-tukeen, kattavuuteen, teknisiin ominaisuuksiin ja käyttöliittymään, sekä lisenssiehtoihin ja hinnoitteluun. Selvityksen perusteella ryhmät tekevät ohjausryhmälle yksilöidyn esityksen, mitä kaupallisia valmisohjelmia ryhmät mahdollisesti suosittelevat käytettäväksi.

- Ryhmät kartoittavat ja luetteloivat kotimaisten materiaalijärjestöjen valmiina olevien laskentasovellutusten nykytason ja niiden jo sovitut kehitystoimet. Varmistetaan ko. ohjelmien tekniset ominaisuudet kuten soveltuvuus, kattavuus, käyttökelpoisuus ja käyttöliittymä. Selvityksen pohjana käytetään liitteen 1 mukaista alustavaa selvitystä sekä SKOLin ja muiden järjestöjen  kautta saatavaa lisäinformaatiota. Selvityksen perusteella ryhmät tekevät ohjausryhmälle yksilöidyn esityksen käyttöön suositeltavista materiaalijärjestöjen ohjelmista ja niiden käyttöalueesta.

- Ryhmien tekemien esitysten perusteella ohjausryhmä päättää käyttöön otettavat valmisohjelmat ja toteaa materiaalijärjestöjen ohjelmien laajuuden, sekä hyväksyy kohdassa 2 mainitun luettelon. Tämän jälkeen luettelo hankkeen puitteissa suoraan kehitettävistä laskentapohjista hyväksytään toteutettavaksi.

- Ryhmät kartoittavat ja luetteloivat toimistojen ja oppilaitosten valmiina olevien sekä vielä keskeneräisten laskentapohjien tekniset ominaisuudet kuten soveltuvuuden, kattavuuden, käyttökelpoisuuden ja käyttöliittymän, sekä mahdolliset poikkeavuudet määrittelyohjeista. Selvityksen tarkoituksena on koota tieto, jonka perusteella ryhmä pystyy valitsemaan kuhunkin mitoitustehtävään parhaimmin soveltuvan ohjelmistopohjan tulevan kehitystyön pohjaksi. Selvityksen pohjana käytetään liitteen 1 alustavaa luetteloa, SKOLin kautta saatavilla olevaa lisäinformaatiota, sekä toimistojen/oppilaitosten luovuttamaa yksityiskohtaisempaa tietoa. Selvityksen tuloksena kullakin ryhmällä tulee olla liitettä 1 vastaavan taulukon muodossa esitys kehitystyön pohjaksi otettavista laskentapohjista, niiden pääominaisuuksista ja niiden alkuperästä. Laskentasovellutusten ominaisuudet tulee ilmoittaa sillä tarkkuudella, että kehitettävien ohjelmien päällekkäisyydet voidaan estää ja saumattomuus varmistaa.

- Ryhmät jakavat laskentapohjat kahteen tai tarvittaessa kolmeen vaiheeseen (I, II ja III) niiden tärkeysjärjestyksen mukaisesti. Tämä jako toimii jatkossa perustana hankkeen aikataululle siten, että vaiheen I sovellutusten tulisi olla valmiina 31.12.08, vaiheen II sovellutusten 30.06.09 ja joissakin ryhmissä mahdollisesti tarvittavan vaiheen III sovellutusten 31.12.09 mennessä. Vaiheeseen I kussakin ryhmässä tulisi valita 5 – 10 laskentapohjaa huomioiden samalla myös se, että kullekin ryhmän jäsenelle löytyy tässä vaiheessa sopiva laskentapohja kehitettäväksi.

- Kukin ryhmä tekee esityksen laskentapohjien priorisoinnista, ajatellusta tehtävän jaosta, arvion kunkin laskentapohjan päivityksen/kehityksen työmäärästä ja yksityiskohtaisemmasta aikataulusta ohjausryhmälle hyväksyttäväksi.

- Ohjausryhmä hyväksyy työryhmien projektisuunnitelmat ja työmääräarviot sekä valvoo kokonaisuutta niin, että tasapuolisuus ja ajateltu kokonaisuus toteutuu. Projektin I vaiheessa suurille toimistoille (yli 20 henkeä) tulee tehtäväksi vähintään 2 laskentapohjaa ja pienille toimistoille, sekä oppilaitoksille vähintään 1 kullekin (katso ohje ryhmien sisäisestä työnjaosta)

Ohjeet ryhmien sisäisestä työnjaosta

Ryhmät on kasattu siten, että niiden sisältä löytyy aina myös materiaalijärjestön edustus.

Työn jaosta on periaatetasolla sovittu, että materiaalijärjestöt vastaavat omien sovellustensa päivittämisestä ja kehittämisestä. Toimistot ja oppilaitokset vastaavat muiden laskentapohjien päivittämisestä ja uusien teosta.

Työt jaetaan ryhmissä siten, että suurien toimistojen (yli 20 henkeä) kesken työt jakautuvat työmäärällisesti tasan ja pienemmät toimistot tekevät noin kolmasosan tästä työmäärästä.

Tehtävät pyritään jakamaan ryhmien sisällä siten, että kukin toimisto ja oppilaitos kehittävät pääsääntöisesti heiltä lähtöisin olevia laskentapohjia. Halutun kokonaisuuden toteuttamisen ja työmäärän tasapuolisen jakautumisen takia, sekä siitä syystä, että kaikilla toimistoilla ei ole edustusta kaikissa ryhmissä, joudutaan tästä periaatteesta joltain osin poikkeamaan.

Laskentapohjien sisällön määrittely ja ohjelmistojen testaus

Laskentapohjien laadinnasta on tehty seuraavat erilliset määrittelyohjeet:

1) Työprosessin määrittelyohje

2) Vaatimusten määrittelyohje

3) Toiminta-, käyttöliittymä- ja dokumentointiohje

Laskentapohjat laaditaan vaihtoehtoisesti perustuen joko Mathcad- tai Excel-ohjelmistoon

Laskentapohjat ja sovellukset laaditaan normien mukaisiksi ja laadinnassa pyritään virhettömiin lopputuloksiin. Ohjelmistojen käyttäjät vastaavat laskentapohjien ja sovellusten käytöstä sekä niihin liittyvistä virheistä, joita ei ole havaittu testausvaiheessa.

Laaditut laskentapohjat tarkistetaan ja testataan aina ja poikkeuksetta toisen toimiston toimesta. Testaus tapahtuu erillisen testausohjeen mukaan.

Ryhmät laativat tarkastus/testaussuunnitelman taulukon muotoon, jossa näkyy kuka tarkastaa/testaa, milloin sovellutus on lähtenyt tarkastettavaksi/testattavaksi, milloin tarkastus/testi on tehty ja tulokset.

Testauksen/tarkastuksen lopputuloksena on aina oltava merkintä ”käyttöön hyväksytty”.

Toimistojen suorittaman tarkastuksen lisäksi oppilaitokset suorittavat tarkastusta/testausta erikseen sovittavassa laajuudessa.